VERIFICATION LAYER FOR LLM-GENERATED CAD GEOMETRY

CALIPER   Project Plan Review

| DATA 2026-08-25 · rev.2 | BASE develop @ 689ede6 | FASE PIANO post-M7, pre-M8 | FONTI 16 doc .md + PR #31 |
| --- | --- | --- | --- |

Da questa mattina il progetto ha chiuso anche M7: la topologia Docker reale, sulla workstation privata dell'utente (RTX 3090, 32 core), ha trovato altri sei bug reali su giunture mai esercitate — stesso pattern di M6, stessa disciplina rosso→verde — e ha prodotto il primo G-code della storia del progetto. Con M7 chiuso, sei milestone su otto hanno ora un criterio di accettazione soddisfatto, e la coppia RunPod↔Docker ha esercitato dal vivo sedici casi di test end-to-end in due topologie diverse.

Quello che segue non è una nuova revisione tecnica del codice — c'è già, in docs/review_tecnica.md e in docs/logbook_fase7.md — ma l'aggiornamento della lettura di stato di piano e processo pubblicata questa mattina: cosa è cambiato nel frattempo, cosa resta lo stesso gap non ancora chiuso, e cosa emerge di nuovo ora che anche M7 è passata dal vivo.

DALL'ULTIMA VERSIONE DI QUESTA REVIEW (25/08, MATTINA) ✓ M7 eseguita e accettata — PR #31 mergiata dall'utente lo stesso giorno del gate: TC-E2E-1..7 verdi, 3 verifiche di isolamento attive, primo G-code prodotto. ✓ Le 5 riserve runtime di M6-run1 confermate propagate — docs/checklist_post_riavvio_run1.md lo dichiara esplicitamente: “tutte in PR #25”. Il finding sulla propagazione non serve più. → Il gap sul tracker si è ripetuto una terza volta — ora sono 4 le issue chiuse nei fatti e aperte su GitHub, non più 3. Vedi §03. → Nuovo sintomo dello stesso problema — anche CLAUDE.md, il documento introdotto proprio oggi per curare l'amnesia tra sessioni, è già disallineato poche ore dopo la propria creazione.

| 6/8 milestone con criterio di accettazione raggiunto (M1, M2, M4, M5, M6, M7) | 16/16 TC-E2E dal vivo su due topologie reali — RunPod nativo (9/9) + Docker/RTX 3090 (7/7) | 4 issue di milestone chiuse nei fatti (#15, #17, #18, #19) ma ancora aperte su GitHub | 2 milestone di scarto tra README.md e lo stato reale — fermo al post-M5, mancano M6 e M7 |
| --- | --- | --- | --- |

# 01 — Stato del piano

Dalla review al bring-up: dove si trova ogni milestone

Lo schema M1–M8 è quello fissato in docs/piano_recupero.md dopo la review tecnica (issue #15). Le prime quattro erano il filone “Ciclo di Collaudo Virtuale” pre-review; M5–M8 sono la risposta diretta alle criticità C1–C11 trovate lì.

| MILESTONE | ISSUE | STATO | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | #2 | CHIUSA | Scaffold di isolamento + calibri di riferimento. Mergiata, issue chiusa. |
| M2 | #3 | CHIUSA | TC1/TC2/TC3 verificati indipendentemente, timeout ricalibrato su misura reale. |
| M3 | #4 | PARZIALE | Sketch-first mergiato ma mai in E2E reale con generazione live. M5 (P3) ha reso param_first la strategia di default, confermata sia in M6 sia in M7 — il criterio originale resta tecnicamente non soddisfatto. Vedi §03, finding 05. |
| M4 | #5 | CHIUSA | Firewall simulato/fisico, gate anti-bias verificato come regola reale nel loop. |
| — | #15 | APERTA SU GH | Review tecnica critica: deliverable prodotto (review_tecnica.md), C1–C11 trovate, 7 proposte P1–P7. Lavoro concluso, issue ancora aperta. |
| M5 | #17 | APERTA SU GH | C1–C7, C10 chiusi in sandbox — 8 test rosso→verde, mergiata in develop. C8 rimandato esplicitamente, poi chiuso in M6/M7. |
| M6 | #18 | APERTA SU GH | 9/9 TC-E2E su RunPod: primo PASS end-to-end reale, SIGSEGV risolto strutturalmente, C2/C6/C8 confermati dal vivo. Commento di chiusura pubblicato, issue non ancora chiusa. |
| M7 | #19 | APERTA SU GH | Topologia Docker reale sulla workstation dell'utente (RTX 3090, 32 core). Criterio soddisfatto: TC-E2E-1..7 verdi, 3 verifiche di isolamento attive, primo G-code prodotto (e2e2_thread_M6.gcode). 6 bug reali trovati e fissati — stesso pattern C9 di M6. PR #31 mergiata dall'utente lo stesso giorno del gate. |
| M8 | #20 | NON INIZIATA | Bootstrap Livello 6 + primo loop fisico. Nessun gate residuo dichiarato ora che M7 è chiusa. |

# 02 — Punti di forza

Cosa regge, e perché non è cortesia dirlo

- La regola “ogni giuntura mai esercitata contiene un bug” è stata presa sul serio, non solo scritta. La review l'ha formulata (C9); M6 e M7 l'hanno confermata in modo indipendente — sulle proprie giunture applicative e sul processo del supervisore stesso, registrato in una retrospettiva pubblica invece di essere insabbiato.

- Rosso prima di verde è rispettato fino al dettaglio. Ogni fix di M5, M6 e M7 ha un output rosso documentato prima del fix minimale — compreso il fix dello schema tolerance_type in M6 e i 6 bug di M7 (Flowise/connect-sqlite3, entrypoint prusaslicer, budget CPU, baseUrl Ollama...).

- Il protocollo di harvest ha retto sotto stress reale. Durante l'incidente SSH del run0 il lavoro non è andato perso, grazie alla regola “push incrementale, mai solo sul pod”.

- Le riserve dichiarate sono davvero oneste. La review lo verifica esplicitamente, ed è coerente con quanto trovato qui: ogni “non ancora fatto” corrisponde a un gap reale, non a un arrotondamento ottimistico.

- I numeri ambiente-dipendenti vengono rimisurati, non ereditati. Il budget CPU del gauge-check è stato ricalibrato quattro volte in quattro ambienti diversi (sandbox 100s, CI 400s, pod RunPod 140s, Docker/32-core 405s) invece di essere copiato dall'ultimo valore noto.

- M7 ha confermato la regola #3 una seconda volta, in modo indipendente. Sulla stessa identica geometria (E2E-2), passare da un pod RunPod a un host bare-metal a 32 core reali ha richiesto ricalibrare gli stessi tre parametri con budget diversi — non un errore di M6, ma la conferma che ogni ambiente reale è per definizione diverso dal precedente.

# 03 — Criticità di processo, oggi

Cosa non è ancora vero nonostante sia dichiarato fatto

Nessuna di queste è una criticità tecnica sul codice — quella l'ha già fatta review_tecnica.md. Sono gap tra ciò che i documenti dicono e ciò che il tracker/i file pubblici mostrano, esattamente il tipo di scarto che il progetto si è impegnato a non tollerare nel proprio codice.

01   Il pattern si è ripetuto una terza volta: quattro issue di milestone chiuse nei fatti restano aperte su GitHub

#15 (review), #17 (M5), #18 (M6) — e ora anche #19 (M7) — hanno tutte un deliverable completo o una PR mergiata con criterio dichiarato soddisfatto. Nessuna delle quattro è stata chiusa come issue. Il backlog visibile su GitHub oggi mostra 8 issue aperte quando quella realmente attiva è una sola (#20, M8) più 3 a bassa priorità (#1, #4, #10). Non è più un incidente isolato: è la terza milestone di fila che si chiude nei fatti senza che il tracker lo registri.

02   README.md e index.html sono ora due milestone indietro, non una

L'ultimo commit che li tocca (748ce9e, “allinea README e index.html allo stato post-review/M5”) precede sia M6 sia M7. Il progetto ha una regola di processo esplicita per questo, rispettata per M1–M5 — da M6 in poi non è più stata chiusa. Chi legge il README oggi non sa che esiste un PASS end-to-end reale, né che la topologia Docker è stata validata e ha prodotto il primo G-code del progetto.

03   Anche CLAUDE.md — il documento nato oggi per risolvere esattamente questo problema — è già disallineato

Introdotto poche ore prima di M7 (PR #29, stesso giorno) per “curare l'amnesia delle sessioni senza memoria storica”, dichiara ancora “M1–M6 CHIUSE” ed elenca M7 tra le “Prossime” — mentre M7 è già stata eseguita e accettata. È la controprova più diretta del finding 02: anche lo strumento pensato per prevenire lo scarto tra stato dichiarato e stato reale ne è già vittima.

04   docs/logbook.md — la cronistoria ufficiale — non riflette M7 ed è testualmente sbagliata su M5/M6

La tabella milestone di logbook.md (la fonte che CLAUDE.md stesso indica come riferimento) non ha ancora una riga M7, e le righe M5/M6 dicono ancora testualmente “non ancora mergiata” — falso da giorni, entrambe sono in develop.

05   Issue #4 (M3) non riflette ancora la decisione presa in M5

Il criterio originale di #4 era un E2E reale con la pipeline sketch-first. M5 ha reso param_first il default e sia M6 sia M7 hanno ottenuto PASS reali proprio con param_first, non con lo sketch-first di M3. L'issue resta aperta senza che nessun documento dichiari se il criterio originale è superato, rimandato, o ancora da onorare — invariato dall'ultima versione di questa review.

06   CALIPER_CPU_LIMIT_S resta calibrato solo sul caso leggero — stesso “ultimo miglio” già visto su C8 in M6

M7 ha ricalibrato CALIPER_CPU_LIMIT_S a 25s, ma solo sul caso base (pitch=1.0); il caso pesante di E2E-3 (pitch=0.05) continua a fallire per timeout, non per un rifiuto geometrico. È la stessa forma di gap che GAUGE_CHECK_CPU_LIMIT_SECONDS aveva prima di essere chiuso in E2E-8/M6.

# 04 — Backlog aperto

Le otto issue oggi aperte su GitHub

Vista unificata, con una lettura di priorità reale — non l'ordine numerico delle issue.

| ISSUE | OGGETTO | PRIORITÀ | PERCHÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| #20 | M8 — bootstrap Livello 6 + primo loop fisico | ALTA — UNICA ATTIVA | Lavoro a valore più alto di Fase A, mai schedulato prima di M5–M8. Con M7 chiusa, nessun gate residuo resta tra questa e la parte documentale. |
| #19 | M7 — topologia Docker reale, RTX 3090 | CHIUSURA AMMINISTRATIVA | Criterio soddisfatto, PR #31 mergiata (2026-08-25). Chiudere con riferimento al PR e al primo G-code prodotto. |
| #18 | M6 — bring-up RunPod | CHIUSURA AMMINISTRATIVA | Lavoro completo, commento finale pubblicato (“M6 CHIUSA”). Chiudere con riferimento ai PR #21–#28. |
| #17 | M5 — fix pack post-review | CHIUSURA AMMINISTRATIVA | Mergiata in develop, criterio soddisfatto salvo C8 (poi chiuso in M6/M7). Chiudere. |
| #15 | Review tecnica critica | CHIUSURA O RI-ETICHETTA | Deliverable adottato integralmente dal piano di recupero. Chiudere, o etichettare come riferimento permanente. |
| #4 | M3 — sketch-first E2E (ambito “thread”) | DECISIONE RICHIESTA | Serve una decisione esplicita: chiudere come superata da param_first (confermato in M6 e M7), o pianificare un E2E dedicato. |
| #10 | Proposta: modalità gauge-check “section” | ORA PIANIFICABILE | Genuinamente nuova (spessore minimo di parete). Con M7 chiusa non resta alcuna dipendenza dichiarata prima di iniettarla in una milestone. |
| #1 | Integrazione con Norimberga (hosting locale) | BASSA | Tracciamento esplicitamente “non blocca nulla”, condizionato a una scelta mai presa. |

# 05 — Domande aperte residue

Ciò che nessun documento risolve ancora

Sintesi delle domande genuinamente aperte da review_tecnica.md §5 e dall'architettura originale, con lo stato reale ad oggi.

Che rapporto c'è tra PASS virtuale e PASS fisico?

La domanda fondante del progetto. Zero dati fisici esistono ancora — è l'intero contenuto di M8. Finché non c'è una prima misura di concordanza, tutta la sofisticazione di M1–M7 resta una scommessa non verificata sulla propria utilità.

Il collaudo Go/No-Go a 21 step ha la risoluzione che serve?

Parzialmente risposto in E2E-9/M6 (best-effort): rilevato a 0.5mm, non rilevato a 0.1mm. Non ancora una misura sistematica.

Su quale hardware gira davvero “la produzione”?

Parzialmente risposto da M7: la topologia container è stata validata dal vivo su un host bare-metal a 32 core reali, con budget ricalibrati di conseguenza (CPU 10s→25s, gauge-check 140s→405s). Resta aperto se l'hardware di produzione finale coinciderà con questa workstation — ma la giuntura strutturale “mai su Docker reale” è chiusa.

Il profilo a V non troncato e il vincolo host_z == engagement reggono un pezzo reale?

Entrambi dichiarati fuori scope finora. Il secondo (nessun foro cieco/controcavo) è “il primo muro contro cui sbatterà qualunque caso d'uso non sintetico” — non affrontato in nessuna milestone pianificata.

Quale modello serve davvero per L2.5?

Primo bench fatto in M6 (5 modelli, solo gpt-4o-mini a inventati=0%) ma sullo schema pre-fix di tolerance_type — dichiarato esplicitamente da rifare prima di ogni decisione. Non ripetuto in M7 (fuori scope).

Il punto cieco di apply_preset è davvero chiuso?

Un campo inventato dal modello resta oggi indistinguibile da uno fornito dall'utente; mitigato dalla conferma umana --confirm, non risolto strutturalmente.

# 06 — Raccomandazioni

Tre orizzonti, in ordine di esecuzione

ORA — COSTO ~ZERO   Igiene di piano, di nuovo

1.  Sincronizzare README.md e index.html allo stato reale — ora mancano due milestone, non una: 9/9 TC-E2E + SIGSEGV risolto (M6), 7/7 TC-E2E + primo G-code (M7).

2.  Aggiornare CLAUDE.md e la tabella milestone di logbook.md nella stessa passata — entrambi dichiarano M7 come “prossima” o assente, e logbook.md ha ancora testo letterale “non ancora mergiata” su M5/M6.

3.  Chiudere formalmente #17, #18, #19 su GitHub con riferimento ai PR di merge, e decidere lo stato di #15.

4.  Sciogliere #4 con una decisione esplicita — superata da param_first (confermato in M6 e M7), oppure pianificato un E2E sketch-first dedicato.

SUBITO — NESSUN GATE RESIDUO   Avvio M8

5.  Avviare la parte documentale di M8 (#20): schema formale del Livello 6, validatore, bootstrap retroattivo — nessuna dipendenza tecnica residua ora che M7 è chiusa.

6.  Ricalibrare CALIPER_CPU_LIMIT_S sul caso pesante (E2E-3, pitch=0.05), non solo sul caso base — stesso “ultimo miglio” già chiuso per GAUGE_CHECK_CPU_LIMIT_SECONDS in M6.

7.  Pubblicare l'immagine Flowise patchata su GHCR se si vuole un docker-compose.ghcr.yml completo — oggi publish-images.yml pubblica solo le 4 immagini di servizio.

8.  Ri-eseguire il bench modelli L2.5 sullo schema tolerance_type corretto prima di scegliere il modello di produzione.

MEDIO TERMINE   M8 fisica e il resto del backlog

9.  Primo lotto fisico con l'utente — stampa dei pezzi PASS-virtuali (M6/M7 ne hanno già uno, e2e2_thread_M6.gcode), misura al calibro, prima misura di concordanza virtuale↔fisico.

10.  Pianificare issue #10 (modalità section_thickness), con lo stesso rigore empirico già applicato a TC1/TC2/TC3.

Questa review applica al piano e al tracker la stessa disciplina che il progetto applica al proprio codice — misurare lo stato reale invece di assumerlo dall'ultimo documento scritto. Nessuna delle criticità in §03 è un giudizio sul lavoro tecnico svolto, che resta — nei propri termini — solido e onestamente documentato: sono gap di sincronizzazione tra ciò che è vero e ciò che il repository mostra a chi arriva ora.

Basata su: README.md · CLAUDE.md · docs/*.md (16 documenti, incl. logbook_fase7.md) · PR #31 · issue #1–#20 (12 esistenti) · log commit develop @ 689ede6 — rev.2 di questa review, prima versione 2026-08-25 mattina